# Solicitação de Mudança

Modelo para registrar alteração, impactos, decisão e atualização dos artefatos.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | NexStock |
| Tipo | Sistema de Gerenciamento de Armazém (WMS – Warehouse Management System) |
| Versão | 1.0 |
| Responsável | Ismael Filipe Almeida, João Henrique, Hudson Neves |
| Data | 15/09/2026 |

## Finalidade

Formaliza uma mudança proposta e apoia a decisão considerando valor, escopo, custo, prazo, risco e rastreabilidade.

### Quando utilizar

  - Quando requisito, regra, escopo ou baseline precisa mudar.

  - Antes de comprometer trabalho que afete entregas aprovadas.

  - Quando uma mudança externa exige resposta coordenada.

### Resultados esperados

  - Decisão transparente e aprovada.

  - Impactos avaliados nos dois sentidos da rastreabilidade.

  - Artefatos e versões atualizados de forma controlada.

## Modelo reutilizável

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| ID | SM-01 |
| Título | Inclusão do controle de entrada e saída por código de barras |
| Solicitante e data | João Henrique e Ismael — 15/09/2026 |
| Descrição e justificativa | Atualmente, o controle de entrada e saída dos produtos pode apresentar divergências entre o estoque físico e o sistema. A mudança propõe o registro das movimentações por código de barras/SKU, facilitando o controle do estoque e reduzindo erros. |
| Urgência | Média |
| Itens afetados | Controle de estoque, cadastro de produtos, entrada e saída de produtos, SKU/código de barras e lista de separação de pedidos. |
| Alternativas | Manter o controle atual; utilizar registro manual; implementar o controle por código de barras/SKU. |
| Decisão | Aprovar a mudança para a próxima versão do WMS Básico. |

### Análise de impacto

| Dimensão | Impacto | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Escopo | Inclusão do controle de entrada e saída de produtos por código de barras e atualização da lista de separação de pedidos. | João Henrique e Ismael |
| Prazo e custo | A mudança exige tepo adicional para desenvolvimento, configuração e testes do controle por código de barras. | João Henrique e Ismael |
| Solução e dados | Alteração dos componentes de estoque para registrar entradas e saídas por SKU/código de barras e atualizar os dados do inventário. | Ismael |
| Qualidade e operação | Necessidade de testes do fluxo de entrada, saída e separação, além de testes de regressão para garantir que o controle de estoque continue funcionando corretamente. | João Henrique e Ismael |

## Exemplo preenchido

| Campo | Exemplo |
| --- | --- |
| ID | SM-07 |
| Mudança | Permitir reagendamento pelo paciente |
| Justificativa | Reduzir cancelamentos e contatos telefônicos |
| Itens afetados | RF-02, UC-01, RN-02, PROT-04, CT-02 |
| Impacto | Novo fluxo, atualização da agenda, notificações e regressão |
| Decisão | Aprovada para a versão 1.2 com limite de 2 horas |

## Checklist de qualidade

| Verificação | Status |
| --- | --- |
| A justificativa e o resultado esperado estão claros. | - OK ☐ Ajustar ☐ N/A |
| A matriz de rastreabilidade foi usada na análise. | - OK ☐ Ajustar ☐ N/A |
| Impactos em regras, dados, testes e operação foram avaliados. | - OK ☐ Ajustar ☐ N/A |
| Alternativas e riscos foram registrados. | - OK ☐ Ajustar ☐ N/A |
| A decisão, aprovadores e baseline foram atualizados. | - OK ☐ Ajustar ☐ N/A |