# Plano de Testes e Casos de Teste

Modelo para planejar verificação, registrar execução e produzir evidências.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | Clínica Conecta — Plataforma de Agendamento de Consultas |
| Tipo | Modelo reutilizável + exemplo preenchido |
| Versão | 1.0 |
| Responsável | [Nome / papel] |
| Data | [dd/mm/aaaa] |

## Finalidade

Define estratégia, escopo, ambientes, responsabilidades e casos usados para verificar requisitos e riscos.

### Quando utilizar

  - Durante o planejamento de qualidade e antes da execução.

  - A cada versão, mudança ou regressão relevante.

  - Para homologação, auditoria e decisão de aceite.

### Resultados esperados

  - Cobertura de requisitos conhecida.

  - Resultados e defeitos rastreáveis.

  - Evidências reproduzíveis por versão e ambiente.

## Plano de testes — modelo

Objetivo: [o que será verificado]

Escopo e exclusões: [funcionalidades incluídas]

Tipos de teste: [funcional, integração, desempenho, segurança etc.]

Ambiente e dados: [versão, configuração e massa]

Critérios de entrada e saída: [condições para iniciar e concluir]

Riscos e contingências: [ameaças ao teste]

### Caso de teste — modelo

| ID | Pré-condições | Passos | Resultado esperado | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | Produto cadastrado | Cadastrar e consultar produto | Produto aparece corretamente | RF-01 |
| CT-02 | Localização disponível | Cadastrar e consultar localização | Localização é registrada | RF-02 |
| CT-03 | Produto cadastrado | Consultar estoque | Saldo e localização são exibidos | RF-03 |
| CT-04 | Produto cadastrado | Registrar entrada | Estoque é atualizado | RF-04 |
| CT-05 | Produto com estoque | Registrar saída | Estoque é atualizado | RF-05 |
| CT-06 | Produto localizado | Consultar localização | Localização correta é exibida | RF-06 |
| CT-07 | Itens para separação | Realizar picking | Itens são apresentados corretamente | RF-07 |
| CT-08 | Estoque cadastrado | Realizar inventário | Quantidades são conferidas | RF-08 |
| CT-09 | Divergência no estoque | Registrar diferença | Divergência é registrada | RF-09 |
| CT-10 | Movimentações registradas | Consultar histórico | Movimentações são exibidas | RF-10 |
| CT-11 | Usuários cadastrados | Acessar com diferentes perfis | Acesso respeita as permissões | RF-11 |
| CT-12 | Sistema disponível | Realizar operação | Sistema mantém os dados corretos | RNF-01 |

## Exemplo preenchido

| ID | Cenário | Resultado esperado | Rastreio |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | Buscar especialidade existente | Profissionais compatíveis são exibidos. | RF-01, CA-01 |
| CT-02 | Confirmar horário disponível | Consulta é criada uma única vez. | RF-02, UC-01 |
| CT-03 | Confirmar horário ocupado por concorrência | Reserva duplicada é impedida. | RN-01, E1 |
| CT-P01 | Executar 100 buscas simultâneas | 95% respondem em até 2 segundos. | RNF-01 |

## Checklist de qualidade

| Verificação | Status |
| --- | --- |
| Cada teste está ligado a requisito ou risco. | - OK ☐ Ajustar ☐ N/A |
| Pré-condições, dados e passos permitem reprodução. | - OK ☐ Ajustar ☐ N/A |
| O resultado esperado é objetivo. | - OK ☐ Ajustar ☐ N/A |
| Versão, ambiente e executor são registrados. | - OK ☐ Ajustar ☐ N/A |
| Defeitos e evidências estão vinculados. | - OK ☐ Ajustar ☐ N/A |